Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_Демидова Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 муниципальной программы "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы"

Ответственный исполнитель - Близинцева Н.Д.. (2-79-38, adm\_blagod@mail.ru)

Отчетный год - 2018 г.

Дата составления годового отчета - 27.02.2019 г.

 **Анализ хода реализации и оценка эффективности муниципальной программы "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы"**

1. Муниципальная программа (МП) "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы"

а) МП утверждена 24.11.2014 г. постановлением администрации Благодаровского сельсовета № 58-п (внесение изменений № 14-п от 23.03.2015 г., № 102 от 30.12.2015 г., внесение изменений № 167-п от 06.12.2016 г., № 74-п от 29.12.2017г.)

б) в МП на 2018 год 2 целевых индикатора, информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей приведена в таблице 2.

в) бюджет МП в 2018 году – 2 091,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 633,4 тыс. рублей (таблица 1) оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат равна:

=1633,4/2091,7 = 0,781.

г) мероприятия запланированные в рамках программы на 2018 год : капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета - выполнено не в полном объеме; содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений выполнено в полном объеме, степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

=1/2=0,5

Степень реализации мероприятий программы признается неудовлетворительной.

д) оценка степени соответствия запланированному уровня затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (ЭИС)

=0,5/0,781=0,640

Эффективность использования средств бюджета признается удовлетворительной.

е) Оценка степени достижения целей и решения задач МП:

=1/2(1,0/1,0+60/66)=0,955

Эффективность реализации программы признается высокой.

ж) показатель «Общая эффективность и результативность МП» рассчитать не представляется возможным, т.к. подпрограммы отсутствуют.

Таблица№1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы , основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| Муниципальнаяпрограмма  | "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " |  Администрация Благодаровского сельсовета  | 2598,3 | 2091,7 | 1633,4 |
| Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |   |  |  |  |
| Администрация Благодаровского сельсовета  | 1323,5 | 314,0 | 0,0 |
|  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | Администрация Благодаровского сельсовета | 1274,8 | 1777,7 | 1633,4 |

Таблица №2

Сведения

О достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

"Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год |
| план | фактна конец года |  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | Муниципальная программа "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "  |
| 1  | Протяженность отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | км. | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения  | ед. | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество замененных ламп уличного освещения | ед. | 66 | 60 | Замена непригодных ламп "по факту" |

Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_Демидова Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы"

Ответственный исполнитель - Близинцева Н.Д.. (2-79-38,adm\_blagod@mail.ru)

Отчетный год - 2018 г.

Дата составления годового отчета - 27.02.2019 г.

**Анализ хода реализации и оценка эффективности муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы"**

1. Муниципальная программа (МП) "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "

а) МП утверждена 20.11.2014 г. постановлением администрации Благодаровского сельсовета № 53-п (внесение изменений № 15-п от 23.03.2015 г., № 62-п от 30.09.2015 г., № 100 от 30.12.2015 г., внесение изменений № 170-п от 06.12.2016 г., 76-п от 29.12.2017)

б) в МП 5 целевых индикатора, информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей приведена в таблице 2.

в) бюджет МП в 2018 году – 728,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 727,0 тыс. рублей (таблица 1) оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат равна:

=727,0 / 728,0 = 0,999.

г) мероприятия запланированные в рамках программы на 2018 год - мероприятия в области водоснабжения, мероприятия в области благоустройства, выполнены в полном объеме, степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

=2/2=1,0

Степень реализации мероприятий программы признается высокой.

д) оценка степени соответствия запланированному уровня затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (ЭИС)

=1,0/0,999=1,0

Эффективность использования средств бюджета признается высокой.

е) Оценка степени достижения целей и решения задач МП:

=1/3(2/2+10 000,0/10 000,0+100/100)=1,0

Эффективность реализации программы признается высокой.

ж) показатель «Общая эффективность и результативность МП» рассчитать не представляется возможным, т.к. подпрограммы отсутствуют.

Таблица№1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы , основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| Муниципальнаяпрограмма  | " Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " |  Администрация Благодаровского сельсовета  | 794,7 | 728,0 | 727,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " |  Администрация Благодаровского сельсовета  | 482,7 | 612,2 | 611,2 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия в области благоустройства муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " | Администрация Благодаровского сельсовета | 312,0 | 115,8 | 115,8 |

Таблица №2

Сведения

О достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

" Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год |
| план | фактна конец года |  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | Муниципальная программа " Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " |
| 1 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения  | ед. | 2 | 2 |  |
| 2 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м. | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| 3 | Обеспеченность населения качественной питьевой водой (за счет постоянного энергосбережения глубинных насосов и проведения ежеквартальных лабораторных исследований питьевой воды) | % | 100 | 100 |  |

Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_Демидова Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 муниципальной программы "Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "

Ответственный исполнитель - Близинцева Н.Д.. (2-79-38,adm\_blagod@mail.ru)

Отчетный год - 2018 г.

Дата составления годового отчета - 27.02.2019 г.

**Анализ хода реализации и оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "**

1. Муниципальная программа (МП) "Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "

а) МП утверждена 20.11.2014 г. постановлением администрации Благодаровского сельсовета № 55-п (внесение изменений № 16-п от 23.03.2015 г., № 101 от 30.12.2015 г., внесение изменений № 168 от 06.12.2016 г., 75-п от 29.12.2017)

б) в МП 1 целевой индикатор, информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей приведена в таблице 2.

в) бюджет МП в 2018 году – 296,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 296,8 тыс. рублей (таблица 1) оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат равна:

=296,8/296,8 = 1,0

г) мероприятие запланированные в рамках программы на 2018 год - меры поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных выполнено в полном объеме, степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

=1/1=1,0

Степень реализации мероприятий программы признается высокой.

д) оценка степени соответствия запланированному уровня затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (ЭИС)

=1,0/1,0=1,0

Эффективность использования средств бюджета признается высокой.

е) Оценка степени достижения целей и решения задач МП:

=1/1(100/100)=1,0

Эффективность реализации программы признается высокой.

ж) показатель «Общая эффективность и результативность МП» рассчитать не представляется возможным, т.к. в подпрограммы отсутствуют.

Таблица№1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы , основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| Муниципальнаяпрограмма  | "Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " |  Администрация Благодаровского сельсовета  | 303,7 | 296,8 | 296,8 |
| Основное мероприятие 1 | Меры поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" |   |  |  |  |
| Администрация Благодаровского сельсовета  | 303,70 | 296,8 | 296,8 |
|  |

Таблица №2

Сведения

О достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

"Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год |
| план | фактна конец года |  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | Муниципальная "Обеспечение первичной пожарной безопасности в муниципальном образовании "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы " |
| 1  | Степень исполнения запланированных средств, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории Благодаровского сельсовета | % | 100 | 100 |  |

Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_Демидова Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 муниципальной программы "Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель - Близинцева Н.Д.. (2-79-38, adm\_blagod@mail.ru)

Отчетный год - 2018 г.

Дата составления годового отчета - 27.02.2019 г.

 **Анализ хода реализации и оценка эффективности муниципальной программы "Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2016-2020 годы"**

1. Муниципальная программа (МП) "Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2016-2020 годы"

а) МП утверждена 28.12.2015 г. постановлением администрации Благодаровского сельсовета № 98-п (внесение изменений № 165-п от 06.12.2016 г., 77-п от 29.12.2017)

б) в МП на 2018 год 2 целевых индикатора, информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей приведена в таблице 2.

в) бюджет МП в 2018 году – 2963,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 2 963,0 тыс. рублей (таблица 1) оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат равна:

=2963,0/2963,0 = 1,0.

г) мероприятия запланированные в рамках программы на 2018 год : обеспечение деятельности аппарата управления, выполнение переданных полномочий, передача межбюджетных трансфертов выполнены в полном объеме, степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

=3/3=1,0

Степень реализации мероприятий программы признается высокой.

д) оценка степени соответствия запланированному уровня затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (ЭИС)

=1,0/1,0=1,0

Эффективность использования средств бюджета признается высокой.

е) Оценка степени достижения целей и решения задач МП:

=1/2(100/100+100/100)=1,0

Эффективность реализации программы признается высокой.

ж) показатель «Общая эффективность и результативность МП»:

= 1/3 (1+2/2+2/2)\*1,0=1,0

Общая эффективность реализации программы признается высокой.

**Анализ хода реализации и оценка эффективности подпрограмм**

1. Подпрограмма 1 "Осуществление деятельности аппарата управления"

а) в подпрограмме на 2018 год 2 целевых индикатора, информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей приведена в таблице 2.

б) бюджет подпрограммы 1 в 2018 году – 1 412,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 412,1 тыс. рублей (таблица 1) оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат равна:

=1412,1/1412,1 = 1,0

в) мероприятие запланированное в рамках подпрограммы на 2018 год: обеспечение деятельности аппарата управления выполнены в полном объеме, степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

=1/1=1,0

Степень реализации мероприятий программы признается высокой.

г) оценка степени соответствия запланированному уровня затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (ЭИС)

=1,0/1,0=1,0

Эффективность использования средств бюджета признается высокой.

д) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1:

=1/1(100/100)=1,0

Эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение осуществления переданных полномочий"

а) в подпрограмме на 2018 год 3 целевых индикатора, информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей приведена в таблице 2.

б) бюджет подпрограммы 2 в 2018 году – 1 550,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 550,9 тыс. рублей (таблица 1) оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат равна:

=1550,9/1550,9 = 1,00

в) мероприятия запланированные в рамках подпрограммы на 2018 год: выполнение переданных полномочий и передача межбюджетных трансфертов выполнены в полном объеме, степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

=2/2=1,0

Степень реализации мероприятий программы признается высокой.

г) оценка степени соответствия запланированному уровня затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (ЭИС)

=1,0/1,0=1,0

Эффективность использования средств бюджета признается высокой.

д) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2:

=1/3(100/100+43/ 15+ 100/100)=1,6

Эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой.

Таблица№1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы , основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| Муниципальнаяпрограмма  | "Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2016-2020 годы" |  Администрация Благодаровского сельсовета  | 3106,9 | 2963,0 | 2963,0 |
| **Подпрограмма 1** | Осуществление деятельности аппарата управления |   |  |  |  |
| Администрация Благодаровского сельсовета  | 1619,9 | 1412,1 | 1412,1 |
|  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности аппарата управления  | Администрация Благодаровского сельсовета | 1619,9 | 1412,1 | 1412,1 |
| **Подпрограмма 2** | Обеспечение осуществления переданных полномочий | Администрация Благодаровского сельсовета | 1 390,0 | 1550,9 | 1550,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Выполнение переданных полномочий | Администрация Благодаровского сельсовета | 90,0 | 82,6 | 82,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Передача межбюджетных трансфертов | Администрация Благодаровского сельсовета | 1397,0 | 1468,3 | 1468,3 |

Таблица №2

Сведения

О достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

"Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2016-2020 годы"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год |
| план | фактна конец года |  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2016-2020 годы"  |
| 1  | Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления администрации муниципального образования "Благодаровский сельсовет" | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Степень исполнения переданных полномочий  | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 "Осуществление деятельности аппарата управления" |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования "Благодаровский сельсовет" | % | 0 | 0 |  |
| 4 | Своевременная сдача бухгалтерской отчетности | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение осуществления переданных полномочий" |
| 5 | Целевое использование средств, полученных на выполнение государственных полномочий РФ на осуществление первичного воинского учета | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в отчетном периоде | Ед. | 15 | 43 |  |
| 7 | Степень исполнения переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациями коммунального комплекса | % | 100,0 | 100,0 |  |