**Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на**

**2019-2024 годы"**

1. Муниципальная программа (МП) "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования "Благодаровский сельсовет" Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы" (оценка эффективности производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Благодаровский сельсовет» , утвержденной постановлением № 41-п от 23.08.2018):

а) степень реализации основных мероприятий - 100%,

б) степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам - 98 % ,

в) степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам по мероприятиям, осуществляемым как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов - 93 %

г) эффективность использования средств местного бюджета - 100 %.

Таблица 8

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)1) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату2) |
| Муниципальная программа«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |
| 1. | Протяженность отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Основное мероприятие | км. | 0 | 1,5 | 1,59 | Дополнительное выделение дотаций из районного бюджета |
| 2 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | Основное мероприятие | ед. | 3 | 0 | 2 | Дополнительное выделение дотаций из районного бюджета |
| 3 | Количество замененных ламп уличного освещения | Основное мероприятие | ед. | 66 | 66 | 66 |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество замененных ламп уличного освещения на светодиодные светильники | Основное мероприятие | ед. | 5 | 68 | 0 |  |

1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): муниципальная программа, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие.

2) В случае, если показателю соответствуют две или более характеристики, указывается одна из них, исходя из следующей приоритетности (в порядке убывания):

 муниципальная программа;

 областная субсидия;

 приоритетный проект (программа);

 основное мероприятие

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | 2 598,3 | 5 386,7 | 5 386,7 | 5 283,5 |
| Администрация Благодаровского сельсовета | 016 | Х | Х | 2 598,3 | 5 386,7 | 5 386,7 | 5 283,5 |
|  | Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Благодаровского сельсовета | 016 | 0409 | 12001S410 | 459,5 | 574,0 | 574,0 | 574,0 |
|  | Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Благодаровского сельсовета | 016 | 0409 | 12001S410 | 864,0 | 629,1 | 629,1 | 564,6 |
|  | Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Благодаровского сельсовета | 016 | 0409 | 1200294010 | 0 | 715,0 | 715,0 | 711,6 |
|  | Основное мероприятие 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Благодаровского сельсовета | 016 | 0409 | 120029Д010 | 0 | 1532,9 | 1532,8 | 1532,8 |
|  | Основное мероприятие 5 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  | Администрация Благодаровского сельсовета | 016 | 0409 | 1200394020 | 1 274,8 | 1935,8 | 1935,8 | 1900,5 |

Таблица 10

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа |  Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" | всего, в том числе: | 1 203,1 | 1 138,6 |
| Областной бюджет | 574,0 | 574,0 |
| Местный бюджет | 629,1 | 564,6 |

<\*> Сведения указываются в случае, если на реализацию мероприятий муниципальных программ направляются средства из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и (или) по решению ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

Таблица 11

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2019 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольногособытия | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Благодаровский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | X | X | X | X | X | X |
|  | Индикатор - Протяженность отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | км | 1,59 | 1,59 | X | X |  |
|  | Контрольное мероприятие - Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Заречная в с.Благодаровка Бугурусланского района Оренбургской области | км | 0,396 | 0,396 | 30.09.2019 | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
|  | Контрольное мероприятие - Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта д.Карповка Бугурусланского района Оренбургской области | км. | 1,2 | 1,2 | 22.07.2019 | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |

\*) В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.

Таблица 12

Отчет
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования "Благодаровский сельсовет" из областного бюджета, за 2019 год (по состоянию на 01.01.2020 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования "Благодаровский сельсовет" из областного бюджета (далее – субсидия) | Субсидия бюджетам городских округов и сельских поселений для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
| 2. | Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется субсидия | Развитие транспортной системы Оренбургской области |
| 3. | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляющего субсидию | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области |
| 4. | Код бюджетной классификации | код доходов местного бюджета 20220216100000150 | код целевой статьи расходов местного бюджета  016 0409 12001S0410  |
| 5. | Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии | Постановление № 430-п от 20.06.2016 " Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области и порядка проведения оценки эффективности бюджетных расходов на их предоставление" |
| 6. | Реквизиты нормативного правового акта муниципального образования "Благодаровский сельсовет", которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия | - |
| 7. | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию | - |
| 8. | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ОИВ) | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов № 190-с от 27.02.2019 |
| 9. | Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ | 1.№ 2 от 20.12.2019 г. |
| 10. | Причина незаключения соглашения по состоянию на отчетную дату | - |
| 11. | Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) – всего, в том числе: | предусмотренный на весь срок действия соглашения | в том числе 1 год действия соглашения | в том числе 2 год действия соглашения | в том числе 3 год действия соглашения |
| 11а | областной бюджет | 574,0 | 574,0 | - | - |
| 11б | местный бюджет | 564,6 | 564,6 |  |  |
| 11в | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 12. | Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) – всего, в том числе: | 1 138,6 | 1 138,6 |  |  |
| 12а | областной бюджет | 574,0 | 574,0 |  |  |
| 12б | местный бюджет | 564,6 | 564,6 |  |  |
| 12в | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 13. | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением (процентов) | 51 |
| 14. | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (процентов) | 51 |
| 15. | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного бюджета | - |
| 16. | Причина отклонения в финансировании | - |
| 17. | Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | Х |
| 17а | В решении муниципального образования "Благодаровский сельсовет" о местном бюджете | 564,6 | 564,6 | - | - |
| 17б | в сводной бюджетной росписи | 564,6 | 564,6 | - | - |
| 18. | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)\*) | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение | Причины недостижения значения показателя результативности |
| 18а | Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта д.Карповка по ул.Центральная Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области | км. | 1,2 | 1,2 |  |
| 19. | Сведения об объектах муниципальной собственности муниципального образования "Благодаровский сельсовет", в которые осуществляются капитальные вложения\*\*) | Мощность объекта капитального строительства(с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию(дата) | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию(дата) | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно–сметной документации(тыс. рублей) | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату(процентов) | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| 19а | д.Карповка Бугурусланского района Оренбургской области | 4,8 тыс.м.кв | 2019 | 2019 | 1 138,6 | 2019 | 100 % | - |
| 20. | Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе: | Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности | Фактический срок представления отчетности |
| об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия | 2019 | 2019 |
| о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)\*) | 2019 | 2019 |
| об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества |  |  |

\*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

\*\*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.